ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОСНОВОАГРОПРОМТЕХНИКА»

(ООО «УК CосновоАгроПромТехника»)

188730, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11

ИНН 4712024827 КПП 471201001 р.счет 40702810355390000551 в Северо-Западном

банке ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург, т. (81379) 61960, ф. (81379) 64590,

e-mail: sosnovoapt@mail.ru

ПЛАН

текущего ремонта     многоквартирных жилых домов

при подготовке к осеннее-зимнему периоду 2015-2016 гг.

| № | Название улиц, №№ домов | Перечень работ | Ед. измерения | Объемы работ | Наименов. по статье текущий ремонт (тыс.руб) | Общая стоимость Тыс. руб | Сроки исполнения | Планируется собрать по статье тек. ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная д.1 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 31,00 | 37,00 |  | 6,00 |
|  |  | Ремонт шиферной крыши | м2 | 10 | 6,00 |  |  |  |
| 2 | Центральная д.2 | Ревизия эл. щитов | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |  | 11,00 |
| 3 | Центральная д.3 | Ревизия эл. щитов | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |  | 16,00 |
| 4 | Центральная д.4 | Ревизия эл. щитов | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |  | 13,50 |
| 5 | Центральная д. 5 | Ревизия эл. щитов | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |  | 12,00 |
| 6 | Центральная д. 6 | Частичный ремонт кровли | м2 | 10 | 6,00 | 6,00 |  | 14,500 |
| 7 | Центральная д. 7 | Частичный ремонт кровли | м2 | 10 | 6,00 | 6,00 |  | 13,50 |
| 8 | Центральная д. 8 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 31,00 | 31,00 |  | 13,00 |
| 9 | Центральная д. 9 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 |  | 53,00 |
| 10 | Центральная д. 10 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 80,00 | 80,00 |  | 95,00 |
| 11 | Центральная д. 11 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 6,00 | 6,00 |  | 96,50 |
| 12 | Центральная д. 12 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 120,00 | 120,00 |  | 96,00 |
| 13 | Центральная д. 13 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 240,00 | 240,00 |  | 112,50 |
| 14 | Центральная д. 23 | Ремонт отмостки | пог.м | 30 | 20,00 | 30,00 |  | 48,00 |
|  |  | Частичный ремонт мет.профиля на кровле | м2 | 4 | 10,00 |  |  |  |
| 15 | Центральная д. 24 | Подсыпка отмостки | пог.м | 30 | 20,00 | 25,00 |  | 32,00 |
|  |  | Герметизация межблочных швов | пог.м | 20 | 5,00 |  |  |  |
| 16 | Центральная д. 25 | Герметизация межблочных швов | пог.м | 20 | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 17 | Центральная д. 27 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 9,00 | 9,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Зам.ген.директора 							Березин Ю.Н

ООО УК «СосновоАгроПромТехника»